**แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน**

**งานสำคัญของหน่วยงานประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4**

| **งานสำคัญ** | **หน่วยงาน** | **แนวทางการดำเนินงาน** **(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖4)** | **เป้าหมายของการดำเนินงาน****(เป้าหมายรวม****เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4)** | **ผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มที่ 1** |
| 1. การวางผังนโยบายประเทศ  | สปภ. | 1) จัดทำร่างผังนโยบายระดับประเทศ (วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผังนโยบาย การพัฒนาหรืออนุรักษ์ด้านต่างๆ มาตรการ และแผนงาน/โครงการ)2) ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนและผังการพัฒนารายสาขาตามองค์ประกอบตามมาตร 143) ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างผังนโยบายระดับประเทศกับทุกภาคส่วน4) เสนอร่างผังนโยบายระดับประเทศต่อคณะอนุกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติ5) เสนอร่างผังนโยบายระดับประเทศต่อคณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติ | เสนอร่างผังนโยบายระดับประเทศต่อคณะกรรมการนโยบายผังเมืองแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา |  |
| 2. ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง | สผม. | ๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง มีคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๓๒๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองประกอบด้วยคณะทำงาน ๔ คณะ ดังนี้(๑) คณะที่ ๑ คณะทำงานจัดกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองโดยมี ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน(๒) คณะที่ ๒ คณะทำงานประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อเผยแพร่การจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง โดยมี ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน(๓) คณะที่ ๓ คณะทำงานรวบรวมและสรุปผลจากการรับฟังความคิดเห็น และปรับปรุงร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะทำงาน(๔) คณะที่ ๔ คณะวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองเป็นรายภาค จำนวน ๙ ครั้ง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน๒) คณะทำงานจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง (เบื้องต้น) แล้วเสร็จ และนำเสนอต่อคณะทำงานจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง (กระทรวงมหาดไทย) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก ๒๐ กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมคณะทำงานจัดทำธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง และแผนปฏิบัติการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง แล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง โดยได้เสนอ ให้คณะทำงานจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองพิจารณาแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินงานต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการ ดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้๓) กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้(๑) การเตรียมความพร้อมบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อเป็นวิทยากรในกระบวนการมีส่วนร่วม ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร(๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นรายภาค จำนวน ๙ ครั้ง ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓– มกราคม๒๕๖๔ ดังนี้1) พระนครศรีอยุธยา ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓2) นครปฐม 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 3) ชลบุรี 13 พฤศจิกายน ๒๕๖๓4) เชียงใหม่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๓5) อุดรธานี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓6) นครราชสีมา ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓7) ภูเก็ต 1 ธันวาคม ๒๕๖๓8) นครศรีธรรมราช 3 ธันวาคม 2563 (เลื่อน)9) พิษณุโลก ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓(๓) ประชุมเพื่อสรุปผลที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งหมด กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๕๐๐ คนในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร๔) การจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)๕) การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ครั้งที่ ๓ เพื่อพิจารณาร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง (ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมแล้ว)(กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)๖) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง (มีนาคม ๒๕๖๔)๗) การประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง (เมษายน ๒๕๖๔)๘) การประกาศใช้ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง เพื่อให้ส่วนราชการได้นำไปใช้ | ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว |  |
| 3. การส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ | สสผ. |  |  |  |
| 4. การแก้ไขปัญหาผักตบชวาด้วยกลไกประชารัฐ | กบร. | ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในแม่น้ำสายหลัก แหล่งน้ำเชื่อมโยง และแหล่งน้ำปิด โดยเฝ้าระวังและดำเนินการอย่างต่อเนื่องและในแหล่งน้ำปิดที่มีพื้นที่มากกว่า ๒๐๐ ไร่ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปี ๒๕๖๔ | จำนวน ๑,๒๓๔,๐๐๐ ตัน |  |
| 5. บริหารโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ | สจพ. | กำกับการบริหารโครงการจัดรูปที่ดินฯ ของผู้ดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกขั้นตอน | 1) จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น 1.1) ลงนามก่อสร้างถนนสายหลัก 4 โครงการ และติดตามงานก่อสร้าง 13 โครงการ 1.2) ประกาศผังที่ดินแปลงใหม่และจำนวนค่าชดเชย 10 โครงการ 1.3) เจ้าของที่ดินได้รับหนังสือแสดงในสิทธิที่ดินแปลงใหม่ 14 โครงการ 1.4) ขาย RL ได้ตามแผน 13 โครงการ 1.5) ชำระบัญชีโครงการ 5 โครงการ 1.6) ประกาศสิ้นสุดโครงการ 5 โครงการ2) มีโครงการจัดรูปที่ดินฯ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการ |  |
| 6. ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถงานทดสอบวัสดุ และงานวิชาการด้านการพัฒนาเมือง | กวท. | จัดทำโครงการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ทดสอบวัสดุ พ.ศ. 2564 | 1) สามารถกำหนดชนิดเครื่องมือที่จะจัดซื้อให้ศูนย์ทดสอบวัสดุได้2) สามารถกำหนดจังหวัดที่จะได้รับการจัดสรรได้3) สามารถจัดตั้งงบประมาณในปี พ.ศ. 2566 และ 2567 ได้ |  |
| 7. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบเหลื่อมปี และเงินเหลือจ่าย | กค. | 1) เก็บรายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี จากระบบ GFMIS2)จัดทำสรุปแบบรายงานรายการเงินกันเหลื่อมปีปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอผู้บริหาร3)จัดทำข้อมูลรายการเงินเหลือจ่ายเสนอผู้บริหาร และสำเนาแจ้งกองแผนงานเป็นประจำทุก 15 วัน | เบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คิดเป็น 100% |  |
| 8. การติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่าย งบดำเนินงาน และงบถัวจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  | กผง. | 1) กผง. จัดสรรกรอบวงเงินให้ สำนัก/กอง/สยผจ.2) สำนัก/กอง/สยผจ. จัดทำ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน งบถัวจ่าย) 2.1) รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ กผง. ทราบ3) สรุปผลการทำงานของแต่ละสำนัก/กอง/สยผจ. 3.1) ผลการดำเนินงาน 3.2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ4) นำเสนอผู้บริหาร | ทุกสำนัก/กอง/สยผจ. ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดใน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน งบถัวจ่าย)และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง |  |
| 9. รายงานข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง | ปชส. | แนวทางในดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ดังนี้**1. สื่อออนไลน์ ได้แก่**  - เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง  - YouTube Official กรมโยธาธิการและผังเมือง - Facebook Fanpage - งานประชาสัมพันธ์กรมฯ (ภายนอก) - DPT News & Activities - Application Line@มหาดไทย - Application Line@โยธาธิการและผังเมือง - Social DPT เป็นสื่อออนไลน์สำหรับทอนกระแสในโชเชี่ยล - Application G-News - Clipping-News (หนังสือพิมพ์ และออนไลน์)**๒. สื่อสิ่งพิมพ์**  - หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์  (นำเสนอสัปดาห์เว้นสัปดาห์) - วารสารกรมฯ  - โปสเตอร์  - Roll up ภารกิจของกรม ๔ ด้าน  มอบให้ ยผจ.ทุกจังหวัด - เอกสารเผยแพร่ความรู้ - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/การสร้างภาพลักษณ์องค์กร  (ในลิฟท์กรม)**๓. สื่อวิทยุ** 1. รายการ “มหาดไทยชวนรู้”  ช่อง FM.๙๑ MHz (สวพ.91) 2. รายการออกอากาศผลิตและเผยแพร่  สปอตโฆษณา (๖ เดือน) โดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล  - สปอตโฆษณา ช่วงรายการห้องรับแขก ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30-08.00 น. ช่อง FM.89.5 MHz (๓๐ วินาที)  - สปอตโฆษณา ช่วงรายการ กูรูทอร์ค ทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี เวลา 14.05-15.00 น.ช่อง FM 106.0MHz (๓๐ วินาที)  - Jingle Intro & Outro สนับสนุนช่วงรายการ - สัมภาษณ์ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็นที่กำหนด จำนวน ๔ ครั้ง ๆ ละ ๔๕ นาทีช่อง FM.89.5 MHz - ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของกรมฯ**4. สื่อโทรทัศน์**  1. เผยแพร่ทาง ช่อง ๓ กับ ช่อง ๕ 2. รายการ Happy Life กับคุณหรีด ช่อง ๓  ๓. รายการเช้านี้ประเทศไทย ช่อง ๕  ๔. รายการสถานีประชาชน ช่อง ไทยพีบีเอส **5. ชี้แจงให้ข้อมูลสื่อช่องทางต่าง ๆ** 1. สื่อออนไลน์ โซเชี่ยล / TV ๒. สื่อสิ่งพิมพ์  ๓. สื่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหาร  ๔. หน่วยงานขอมาศึกษาดูงาน  ๕. การจัดนิทรรศการ  6. Fake News ของ กระทรวงดิจิทัลฯ 7. P-Moc รัฐบาล | - 300 เรื่อง- 6 เรื่อง- 500 เรื่อง- 10 เรื่อง- 48 เรื่อง - ๒๐๐ เรื่อง- ๓๐๐ ครั้ง- ๓๖๐ ครั้ง - 20 เรื่อง - ๒ เล่ม  - 300 เรื่อง - 76 ชุด - ๘ เรื่อง - 50 เรื่อง  (พระรามที่ ๖ และพระราม ๙ )- ๑๒ ครั้งระยะเวลา มี.ค. - ส.ค. 64- 120 ครั้ง - 120 ครั้ง- 120 ครั้ง- ๔ ครั้ง - ๘ ครั้ง- เผยแพร่สกรู๊ป ๔ เรื่อง- ๒๑ ครั้ง- มท.๓ ออกรายการสด ๑ ครั้ง- ผู้บริหารออกรายการ ๑ ครั้ง- 2๐ เรื่อง- ๒๐ เรื่อง- ๑๐ ครั้ง- 4 ครั้ง- ๓ ครั้ง - - |  |
| 10.รายงานความก้าวหน้าการนำเข้าข้อมูลในระบบ ONE DPT | ศทส. | กำกับดูแลระบบ ONE DPT และติดตามการใช้งานของทุกระบบงานภายใต้ระบบ ONE DPT ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย1. ระบบงานแผน
2. ระบบงานบริหารงบประมาณและติดตามงบประมาณ
3. ระบบรายงานติดตามการกำจัดผักตบชวา
4. ระบบติดตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
5. ระบบติดตามการออกแบบและจัดเก็บแบบแปลนสถาปัตยกรรม
6. ระบบจัดการประชุมคณะกรรมการด้านผังเมือง
7. ระบบงานติดตามการวางและจัดทำผังเมือง (ผังนโยบาย ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ/ผังพื้นที่เฉพาะ)
8. ระบบติดตามและประเมินผลผังเมือง
9. ระบบแสดงความเห็นและยื่นคำร้องคำร้อง

การปิดประกาศ 15/30/90 วัน1. ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง

(หมายเหตุ ระบบงานที่ 7-9 อยู่ระหว่างดำเนินการ) | ระบบ ONE DPT สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อการติดตาม วางแผน และบริหารงานได้ ตลอดจนทุกสำนัก/กอง/สยผจ. สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานได้ |  |
| ๑๑. ตรวจ ติดตาม ให้คำปรึกษาและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สยผจ. | สผต.กตร. | 1) ตรวจเยี่ยม ชี้แจง นโยบายที่สำคัญ ข้อสั่งการต่างๆ2) ตรวจราชการแบบบูรณาการ3) ตรวจราชการกรณีปกติ4) ตรวจราชการกรณีพิเศษ5) ตรวจประเมินผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | 1) จำนวน 24 ครั้ง (ตค. - ธค.)2) จำนวน 108 ครั้ง (ทั้งปี)3) จำนวน 216 ครั้ง (ทั้งปี)4) จำนวน 72 ครั้ง (ทั้งปี)5) จำนวน 36 ครั้ง  (ครั้งที่ 1 กพ. - มีค.)    (ครั้งที่ 2 สค. - กย.) |  |
| **กลุ่มที่ 2** |
| 1. การติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงรายปีของผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  | สวป. | 1. จัดเตรียมแผนที่ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ทบทวน ข้อกำหนดผังเมืองรวมแผนงาน: เดือนธันวาคม 25632. สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผังแผนงาน: เดือนมกราคม 2564 -มีนาคม 25643. ประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมแผนงาน: เดือนเมษายน - พฤษภาคม25644. จัดทำร่างรายงานการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงรายปีของผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนส่งสำนักวิเคราะห์และประเมินผลตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขรายงานฯแผนงาน: เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 | 1. จัดเตรียมแผนที่ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ทบทวน ข้อกำหนดผังเมืองรวมแผนงาน: เดือนธันวาคม 25632. สำรวจ และจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผังแผนงาน: เดือนมกราคม 2564 -มีนาคม 25643. ประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมแผนงาน: เดือนเมษายน - พฤษภาคม 25644. จัดทำร่างรายงานการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลง รายปีของผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ส่งสำนักวิเคราะห์และประเมินผลตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขรายงานฯแผนงาน: เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564 |  |
| 2. แผนการจัดทำผังเฉพาะ (๑ จังหวัด ๑ ผังเฉพาะ) | กผฉ. |  |  |  |
| 3. การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนค้ำหลักประกันสัญญา (สัญญาจ้างก่อสร้าง)  | สสผ. | 1. เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้วสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองจะทำการส่งมอบพัสดุให้ส่วนราชการท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ของพัสดุนั้น2. ในกรณีที่ปรากฏความชำรุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา (2 ปี) ส่วนราชการท้องถิ่น หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จะรายงานให้สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองแจ้งผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขทันที พร้อมแจ้งกองคลังให้แจ้งผู้ค้ำประกันทราบด้วย 3. ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องภายใน 45 วัน สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองจะแจ้งให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประสานส่วนราชการท้องถิ่นที่ดูแลบำรุงรักษาพัสดุนั้น ได้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุหากปรากฏว่ามีความชำรุดจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขทันทีพร้อมแจ้งกองคลังให้แจ้งผู้ค้ำประกันทราบด้วย4. กรณีไม่มีความชำรุดบกพร่องหรือได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข เสร็จเรียบร้อยแล้วและครบกำหนดระยะเวลาค้ำประกัน สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองจะแจ้งกองคลัง เพื่อคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างต่อไป | รวมงานที่แล้วเสร็จ 71 โครงการ(งานพัฒนาเมืองและงานป้องกันน้ำท่วม)สำหรับงานเขื่อนป้องกันตลิ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กบร.  |  |
| 4. สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินให้ประสบผลสำเร็จ  | สกจพ. | 1. สำรวจความต้องการ และจัดทำแผนงาน2. รวบรวม/วิเคราะห์ความเหมาะสม3. จัดทำคำขอใช้เงินกองทุนฯ4. เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา  | ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ จำนวน 2 โครงการ  |  |
| 5. ติดตามการชำระเงินคืน | 1. ลงพื้นที่ติดตาม/ให้คำปรึกษา2. ผู้ดำเนินโครงการฯรายงานผลทุกไตรมาส3. มีหนังสือแจ้งเตือนชำระเงิน | สามารถติดตามการชำระเงินคืน จำนวน 8.3110 ล้านบาท |  |
| 6. การจัดทำฐานข้อมูลอาคารภาครัฐ (ตามมาตรา ๓๒ ทวิ) ครอบคลุมทั่วประเทศ  | สนอ. |  |  |  |
| 7. การปรับปรุง และรวบรวมแบบมาตรฐานอาคาร (Revise)  | สสถ.สวค.กมร. |  |  |  |
| 8. . การเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง | กคส. | 1. นำเข้าข้อมูลโครงการก่อสร้างที่เกิดขึ้นใหม่และโครงการก่อสร้างเดิม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของระบบ CM2. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทุกสัปดาห์3. จัดทำคู่มือระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (CM) และแจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้อง4. จะพัฒนา ต่อยอด S CURVE 5. เพิ่ม Dash board ปี 2564  | 1. ข้อมูลโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้บริหาร ติดตามความก้าวหน้าของโครงการได้ |  |
| 9. แผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง | กจ. |  |  |  |
| 10. การจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ | กนต. | จัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 จำนวน 5 หมวด 15 ฉบับ ดังนี้1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2563(มาตรา 71 วรรคสี่) \*รัฐมนตรีฯ กำหนด2. ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการที่เป็นผู้แทนสภา ผู้แทนสมาคม ผู้แทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองในคณะกรรมการผังเมือง พ.ศ. 2563 (มาตรา 80 วรรคสาม)\*อธิบดีฯ กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ3. ร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ พ.ศ. .... (มาตรา 9 วรรคหนึ่ง) \* คณะกรรมการผังเมืองกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ4. ร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับภาค พ.ศ. .... (มาตรา 9 วรรคหนึ่ง) \*คณะกรรมการผังเมืองกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ5. ร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด พ.ศ. ....(มาตรา 9 วรรคหนึ่ง)\*คณะกรรมการผังเมืองกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ6. ร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. ....(มาตรา 9 วรรคหนึ่ง) \*คณะกรรมการผังเมืองกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ7. ร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. ....(มาตรา 9 วรรคหนึ่ง)\*คณะกรรมการผังเมืองกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ8. ร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้องเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. ....(มาตรา 30 วรรคสาม)\*คณะกรรมการผังเมืองกำหนด9. ร่างระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยการจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ. ....(มาตรา 34 วรรคสอง)\*คณะกรรมการผังเมืองกำหนด10. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. ....(มาตรา 95 วรรคสอง)11. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง วิธีดำเนินการและวิธีกำหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะต้องจ่ายตามสัดส่วนของตน พ.ศ. .... (มาตรา 23 วรรคสาม)\*รัฐมนตรีฯ ประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการผังเมือง12. ร่างประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานของผังเมืองรวม พ.ศ. .... (มาตรา 25)\*คณะกรรมการผังเมืองกำหนด13. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนความเสียหายหรือเสื่อมสิทธิจากการระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวม พ.ศ. .... (มาตรา 37 วรรคสาม)\*รัฐมนตรีฯ ประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการผังเมือง14. ร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง บุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. ....(มาตรา 59 วรรคสอง) \*อธิบดีฯ กำหนด15. ร่างประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเช่าซื้อหรือเช่าที่ดิน หรืออาคารที่จัดหาให้ใหม่ เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะ พ.ศ. ....(มาตรา 63 วรรคหนึ่ง)\*อธิบดีฯ กำหนด | ประกาศเผยแพร่และบังคับใช้กฎหมาย | 1. ประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 25632. ประกาศใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ 13 เมษายน 25633. ……….4. ………5. …………6. ……………7. ……….8. ...........9. ...........10. ...........11. ...........12. .............13. ............14. ..............15. .............. |
| ๑๑. การเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองตามมาตรา 9แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 | สกผช. | 1. เสนอหลักเกณฑ์ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาและกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ฯ (ก.พ. - มี.ค. 64)2. เสนอหลักเกณฑ์ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบ (พ.ค. – มิ.ย. 64)3. หลักเกณฑ์ฯ ประกาศบังคับใช้  | หลักเกณฑ์ฯ ประกาศบังคับใช้  |  |
| ๑๒. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  | สวส. | ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน(28 ธันวาคม 2564)๒. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (13 มกราคม ๒๕๖๔)3. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (20 มกราคม ๒๕๖๔)4. จัดทำรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อน SDGs ส่งสศช. ทุกเดือน | ๑. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นๆ๒. เพื่อให้การขับเคลื่อน SDG เป้าหมายที่ 11 ของกรมมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์หรือเป้าหมายย่อย๓. ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงบูรณาการข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน SDG๔. เพื่อให้หน่วยงานภารกิจหลักได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน SDG ของกรม ร่วมถึงการพิจารณาแนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อน SDG เป้าหมายอื่นๆ |  |

**ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน**

**(.........................................)**

**ตำแหน่ง......................................**

**โทรศัพท์....................................**

**หมายเหตุ** ๑. ขอให้จัดทำเป็น Microsoft Wordใช้อักษร TH SarabunIT๙ขนาด ๑6 pt.

๒. จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ phinnarin@gmail.com

3. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์ กองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง.

 ๑) นางสาวพินนรินทร์ หินคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทร 02 299 4295

 ๒) นางสาวอัจฉราวรรณ จันทร์น้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร 02 299 4130