**แบบฟอร์มการรายงานประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรทางบก/น้ำ/ทะเลและชายฝั่ง/ความหลากหลายทางชีวภาพ/สิ่งแวดล้อม/การบริหารจัดการ**

แบบฟอร์มที่ ๒

| **ประเด็นปฏิรูป/หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิรูป ทส.** | **% ความก้าวหน้าของต่อตัวชี้วัด** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ด้านทรัพยากรน้ำ*** |
| **ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การบริหารเชิงพื้นที่** |
| **ประเด็นย่อยที่ ๓ การบริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน** |
| **กิจกรรมที่ ๑ สร้างกลไกหรือเครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกัน** |
| ๑. โครงการวางและจัดทำผังบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ / (สวผ.) | - ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำกก และลุ่มน้ำปิง อยู่ระหว่างการศึกษารายงานการศึกษาระดับกลาง (Interim Report)  - ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล อยู่ระหว่างการศึกษารายงานความก้าวหน้า (Progress Report) |  |  |
| ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ / (สสผ.) | - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....๑...แห่ง- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) จำนวน ..๔๒..... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ..๑๒๕....แห่ง  |  |  |
| ๓. โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน / (สสผ.) | - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) จำนวน ..๖.... แห่ง- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ..๑๒...แห่ง- อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาออกแบบ จำนวน ....๔.... แห่ง |  |  |
| ๔. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ / (สสผ.) | - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ...๑๒๒....แห่ง- อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาออกแบบ จำนวน ....๔.... แห่ง |  |  |
| **ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ ระบบเส้นทางน้ำ** |
| **ประเด็นย่อยที่ ๑ การจัดการระบบเส้นทางน้ำ** |
| **กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาสำรวจเพื่อกำหนดผังระบบป้องกันน้ำท่วมและผังระบบระบายน้ำ (ผังน้ำ) และขนาดขององค์ประกอบของทางน้ำในผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาทิเช่น การกำหนดผังเส้นทางน้ำในผังเมืองรวมจังหวัด ผังภาค และผังประเทศ ผังลุ่มน้ำ ฯลฯ** |
| ๑. โครงการจัดทำแผนที่เส้นทางน้ำในลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ | - |  |  |
| ๒. การจัดทำระบบระบายน้ำจังหวัด / (สปภ.) (สวผ.) | - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดให้มีผังระบบระบายน้ำในจังหวัด ๗๓ จังหวัด |  |  |
| ***ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง*** |
| **ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง** |
| **กิจกรรมที่ ๖ ดำเนินกิจกรรมหลักในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง** |
| ๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง / (สสผ.) | - ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ....๒...แห่ง- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ....๑๑...แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาออกแบบ จำนวน ...๔... แห่ง |  |  |
| ***ด้านสิ่งแวดล้อม*** |
| **ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพ** |
| **ประเด็นย่อยที่ ๕ บังคับใช้มาตรฐานจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัดตั้งแต่การขออนุมัติการก่อสร้าง : มลพิษจากน้ำเสีย** |
| **กิจกรรมที่ ๑ หน่วยงานรับผิดชอบในการอนุมัติการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน สถานประกอบการหรือโรงงาน หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตนำหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (รวมทั้งมาตรฐานน้ำเสีย) ไปเป็นเงื่อนไขประกอบการอนุมัติ/อนุญาตและดำเนินการติดตามตรวจสอบ โดยเฉพาะในการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานต้องกำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานดำเนินการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตโรงงาน** |
| ๑. แก้ไขกฎกระทรวงและมาตรฐานสำหรับบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเรื่องระบบสุขาภิบาล รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วย / (สนอ.) | - อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดระบบประปา การระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย และการขจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามมาตรา ๘ (๔) (๕) และ ๘ (๖) เพื่อจัดทำร่างแก้ไขแก้ไขกฎกระทรวงและมาตรฐานสำหรับบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเรื่องระบบสุขาภิบาล รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วย |  |  |
| ***ด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*** |
| **ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ปฏิรูปการผังเมือง** |
| **ประเด็นย่อยที่ ๒ การวางผังเมืองระดับชุมชนและผังพื้นที่เฉพาะท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |
| **กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาบุคลากรในการวางและจัดทำผังเมืองระดับท้องถิ่นชุมชน** |
| 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / (สบม.) | จบโครงการ |  |  |
| ๒. การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด / (ปชส.) | จบโครงการ |  |  |
| **ประเด็นย่อยที่ ๓ การปฏิรูปมาตรการทางผังเมืองเพื่อกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่รองรับน้ำด้วยระบบการโอนสิทธิการพัฒนาพื้นที่ (Transfer of Development Rights :TDR)** |
| **กิจกรรมที่ ๔ ศึกษาวิเคราะห์ด้านการตลาดและการสำรวจข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการและผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ทั้ง Sending Areas และ Receiving Area เพื่อประเมินความต้องการการโอนสิทธิ (Transfer of Development Rights :TDR) เบื้องต้น** |
| ๑. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ การนำมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of development rights) มาใช้บังคับในผังเมืองรวม | - |  |  |
| **ประเด็นปฏิรูปที่ ๘ ปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |
| **กิจกรรมที่ ๒ ปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  |
| **กฎหมายด้านทรัพยากรน้ำ(๒) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒** |
| 1. ศึกษาพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน / (สนอ.) | - อยู่ระหว่างการศึกษาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน |  |  |
| **กฎหมายด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(๑) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘** |
| 1. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... / (กนต.) | - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา |  |  |